"三缺一"战队 - 项目任务分配与协作指南

项目名称： 企业公众号智能内容创作与发布系统

团队名称： 三缺一

组长： 曾睿

成员： 胡圳刚、刘凯睿

一、项目概述

本项目旨在开发一套智能内容创作与发布系统，通过爬取行业政策和市场动态数据，结合大模型技术，自动生成适合企业公众号发布的内容。系统将采用模块化设计，由团队成员分别负责不同功能模块的开发。

二、团队成员任务分配

2.1 组长职责（曾睿）

核心任务： 系统架构设计与模块集成

具体职责：

- 搭建项目整体框架和目录结构

- 配置Git仓库并管理代码版本

- 实现系统主程序和工作流调度

- 统筹项目进度和任务分配

- 负责文档编写和材料提交

- 协调解决开发过程中的技术问题

负责代码文件：

- main.py - 系统主入口

- scheduler.py - 定时任务调度

- workflow.py - 工作流引擎

- config.py - 配置管理

- requirements.txt - 项目依赖

2.2 数据与爬虫模块（胡圳刚）

核心任务： 数据采集与预处理

具体职责：

- 开发网络爬虫程序，抓取≥5个行业网站/政策平台数据

- 实现数据清洗、去重和摘要提取功能

- 构建和维护知识库系统

- 确保数据质量和抓取效率

- 配合生成模块提供高质量训练数据

负责代码文件：

- /spiders/ - 爬虫目录（包含各网站专用爬虫）

- data_cleaner.py - 数据清洗模块

- knowledge_base.py - 知识库管理

- data_storage.py - 数据存储接口

2.3 内容生成与交互模块（刘凯睿）

核心任务： 内容生成与质量评估

具体职责：

- 实现RAG（检索增强生成）技术方案

- 对接大模型API，开发内容生成引擎

- 设计和优化提示词（Prompt）模板

- 开发内容质量评估和打分模块

- 制作演示界面和用户交互功能

负责代码文件：

- /rag/ - 检索增强生成模块

- generator.py - 内容生成引擎

- prompt_engine.py - 提示词引擎

- evaluator.py - 内容质量评估

- ui.py - 用户界面

三、开发环境与技术栈

3.1 统一技术栈

- 编程语言： Python 3.8+

- Web框架： Flask/FastAPI（待定）

- 数据库： SQLite/向量数据库

- AI模型： 对接主流大模型API

- 版本控制： Git + GitHub

3.2 环境配置要求

- 安装Python 3.8+

- 创建虚拟环境：python -m venv venv

- 激活虚拟环境

- 安装依赖：pip install -r requirements.txt

四、协作开发流程

4.1 代码管理规范

Git工作流：

- 每日开发前先执行 git pull 更新代码

- 新功能开发在独立分支进行

- 完成后提交PR，由组长审核合并

- 禁止直接在main分支修改代码

提交规范：

- 提交信息要清晰描述修改内容

- 每次提交只包含相关功能的修改

- 保持提交历史整洁

4.2 开发节奏

- 每日站会： 晚上10点微信群接龙汇报进度

- 每周例会： 周六下午线上会议，讨论技术难点

- 代码审查： 重要功能提交前需组长review

4.3 问题解决机制

- 遇到技术问题先在群里讨论

- 复杂问题由组长组织专项会议

- 必要时寻求指导老师帮助

五、关键时间节点

5.1 开发阶段（4月16日 - 5月10日）

- 目标： 完成核心功能开发

- 里程碑：

  - 第1周：完成环境搭建和基础框架

  - 第2周：实现数据抓取和存储功能

  - 第3周：完成内容生成和评估模块

  - 第4周：系统集成和初步测试

5.2 材料准备阶段（5月11日 - 5月17日）

- 目标： 准备参赛材料

- 任务：

  - 完善《作品成果文档》

  - 制作5分钟项目演示视频

  - 准备答辩材料

5.3 优化阶段（5月23日 - 6月7日）

- 目标： 根据评委反馈优化系统

- 重点： 修复Bug，提升系统稳定性

六、质量要求与验收标准

6.1 功能要求

- 数据抓取准确率≥90%

- 内容生成质量评分≥8/10

- 系统响应时间≤3秒

- 支持≥5个数据源

6.2 代码质量

- 代码规范，注释完整

- 模块化设计，易于维护

- 有基本的错误处理机制

- 提供详细的使用说明

七、沟通协作要求

7.1 沟通渠道

- 日常沟通： 微信群

- 会议安排： 腾讯会议/钉钉会议

- 文档共享： GitHub Wiki + 腾讯文档

7.2 协作原则

- 保持开放沟通，及时反馈问题

- 尊重他人意见，理性讨论技术方案

- 按时完成分配任务，不拖延进度

- 互相帮助，共同提升项目质量

八、风险评估与应对

8.1 技术风险

- 反爬虫机制： 准备多种抓取策略

- 模型效果不稳定： 准备备选模型方案

- 性能瓶颈： 提前进行性能测试

8.2 进度风险

- 制定详细的时间计划

- 设置缓冲时间应对意外

- 及时调整任务优先级

九、组长联系方式

曾睿

- 微信：[组长微信]

- 手机：[组长电话]

- 邮箱：[组长邮箱]

如有任何问题，请随时联系组长协调解决。

十、结语

"三缺一"战队是一个充满活力和创造力的团队。相信通过我们的共同努力，一定能够开发出优秀的智能内容创作系统，在比赛中取得优异成绩！

让我们一起加油，为共同的目标而努力！

文档版本： V1.0

最后更新： 2024年

编制： 曾睿（组长）

(AI生成)