- 团队基本信息

队名：三缺一

团队人数：3人

学校：华南师范大学

参赛赛题：赛题二 - 企业公众号智能内容创作与发布

出题单位：广东吉康环境系统科技有限公司

- 团队成员分工

队长：曾睿

职责：项目总负责、技术架构设计、进度管理

主要任务：

搭建智能体开发平台和研发环境

实现工作流引擎和定时任务调度

整体架构设计与技术方案制定

协调团队工作进度

负责初赛、半决赛、决赛材料的统筹

队员：胡圳刚

职责：数据处理与外部信息抓取

主要任务：

外部信息抓取与处理（网络爬虫/API调用）

内部知识库构建与维护

数据标注、加工和形成数据集

信息去重、摘要和结构化提取

覆盖≥5个主流行业网站和政策发布平台

队员：刘凯睿

职责：内容生成与质量评估

主要任务：

RAG检索增强生成系统实现

提示词工程设计与优化

内容质量评估模块开发

公众号推文自动生成（标题、正文、配图建议）

用户交互界面设计

- 项目组织流程

- 初赛阶段（4月16日-5月22日）

时间安排：

4月16日-5月10日：作品设计与开发

5月11日-17日：作品提交

5月18日-22日：专家评审

核心任务分工：

曾睿：搭建开发环境，设计整体架构，实现工作流引擎

胡圳刚：实现外部信息抓取，构建内部知识库

刘凯睿：开发RAG生成系统，设计提示词模板

提交材料：

《作品成果文档》（场景介绍、需求分析、技术原理、功能实现、成效分析）

《作品演示视频》（5分钟以内，包含环境搭建、模型应用、功能操作、结果展示）

- 半决赛阶段（5月23日-6月11日）

时间安排：

5月23日-6月7日：作品完善与最终提交

6月8日-11日：专家评审

核心任务分工：

曾睿：根据评委反馈优化架构，完善定时调度功能

胡圳刚：优化数据抓取准确率，扩展信息源覆盖

刘凯睿：提升内容生成质量，优化评估模块

提交材料：

更新后的《作品成果文档》

更新后的《作品演示视频》

可运行的源代码

- 决赛阶段（6月11日-18日）

时间安排：

6月11日-17日：制作路演PPT，准备现场演示

6月18日：决赛路演

核心任务分工：

曾睿：制作《作品路演PPT》，负责现场技术讲解

胡圳刚：准备数据处理相关演示

刘凯睿：准备内容生成相关演示

提交材料：

《作品路演PPT》

现场实机展示

- 协作机制

每日站会：每天固定时间进行进度同步(怎么同步？）

代码管理：使用Git进行版本控制，定期合并代码

文档共享：使用云文档实时更新项目文档

问题解决：遇到技术难题时集体讨论，必要时寻求外部资源